## 1.1. Phân loại trạng thái các hạng mục

| Mã | Bằng chứng cuối Sprint 14 | Trạng thái | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-61 | 80/80 kiểm thử đạt, không còn lỗi cao | Done có điều kiện | Đáp ứng bằng chứng kiểm thử và lỗi. Cần xác nhận đã có trên staging và đạt kiểm tra quyền riêng tư. |
| SC-62 | 70/78 kiểm thử đạt, còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng | Chưa Done | Còn 8 ca kiểm thử thất bại, chưa đáp ứng điều kiện kiểm thử quan trọng. |
| SC-63 | 74/80 ca đúng, còn 1 lỗi nghiêm trọng cao | Chưa Done | Còn lỗi nghiêm trọng cao và kết quả kiểm thử chưa đạt. |
| SC-64 | 60/60 kiểm thử chính đạt, đang chờ kiểm tra che số điện thoại | Chưa Done | Chưa hoàn thành kiểm tra quyền riêng tư đối với số điện thoại. |
| SC-65 | 42/42 kiểm thử đạt, kiểm tra quyền riêng tư đạt | Done có điều kiện | Đáp ứng bằng chứng kiểm thử và quyền riêng tư. Cần xác nhận đã có trên staging và không còn lỗi cao. |

## 1.2. Cách trình bày phần chưa Done trong Sprint Review

Nhóm không được che giấu hoặc gọi các hạng mục chưa đạt là Done. Cần trình bày trung thực trạng thái, bằng chứng và phần công việc còn thiếu.

- SC-62: Trình bày kết quả 70/78 kiểm thử đạt, xác định 8 ca lỗi liên quan đến dịch vụ đơn hàng và nêu kế hoạch điều tra.

- SC-63: Thông báo còn một lỗi nghiêm trọng cao; không tuyên bố hạng mục đã hoàn thành.

- SC-64: Trình bày kết quả 60/60 kiểm thử chính đạt, đồng thời thông báo đang chờ kiểm tra che số điện thoại.

- SC-61 và SC-65: Đối chiếu với DoD để xác nhận các điều kiện staging, lỗi và quyền riêng tư còn lại.

## 1.3. Những điểm sai của Sprint Review cũ

| Điểm sai | Tác động |
| --- | --- |
| PO gọi cả SC-61 đến SC-65 là Done dù chưa đáp ứng DoD. | Làm sai lệch mức độ hoàn thành Sprint, che giấu lỗi và khiến bên liên quan hiểu nhầm về chất lượng sản phẩm. |
| Biến Sprint Review thành buổi nghiệm thu. | Hạn chế trao đổi về giá trị sản phẩm, nhu cầu người dùng và các thay đổi của thị trường. |
| Hứa thực hiện mọi Feedback ngay lập tức. | Tạo cam kết không có căn cứ, gây quá tải và làm mất quyền ưu tiên của Product Owner. |
| Không phân biệt Feedback với quyết định đưa vào Product Backlog. | Khiến nhóm khó kiểm soát phạm vi và dễ đưa ra những cam kết ngoài kế hoạch. |

# 2. Thiết kế Sprint Review – 60 phút

## 2.1. Mục tiêu

Sprint Review cuối Sprint 14 nhằm:

- Đánh giá mức độ đạt Sprint Goal.

- Kiểm tra Increment dựa trên bằng chứng thực tế và Definition of Done.

- Thu thập phản hồi từ các bên liên quan về giá trị và khả năng sử dụng sản phẩm.

- Cập nhật Product Backlog dựa trên phản hồi và mức độ ưu tiên.

- Tạo đầu vào cho việc lập kế hoạch Sprint 15.

Sprint Goal: Nhân viên chăm sóc khách hàng nhận được hội thoại mà AI không xử lý trong vòng 2 phút, kèm trạng thái đơn hàng và lịch sử hội thoại.

## 2.2. Agenda Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Người tham gia và trách nhiệm | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–5 phút | Giới thiệu Sprint Goal và mục tiêu buổi Review | Scrum Master điều phối; Product Owner trình bày mục tiêu | Mọi người thống nhất nội dung cần đánh giá. |
| 5–15 phút | Trình bày Increment và đối chiếu DoD | Developers trình bày sản phẩm, kiểm thử và trạng thái từng hạng mục | Xác định rõ Done và chưa Done. |
| 15–30 phút | Demo luồng AI chuyển hội thoại cho nhân viên CSKH | Developers thực hiện; nhân viên CSKH và bên liên quan trải nghiệm, đặt câu hỏi | Đánh giá khả năng chuyển hội thoại, trạng thái đơn hàng và lịch sử. |
| 30–40 phút | Thu thập và làm rõ Feedback | Product Owner ghi nhận; bên liên quan giải thích nhu cầu và giá trị mong muốn | Hoàn thiện Feedback Log. |
| 40–50 phút | Thảo luận tác động và cơ hội cải tiến sản phẩm | Scrum Team và các bên liên quan cùng trao đổi | Xác định vấn đề cần nghiên cứu, rủi ro và cơ hội. |
| 50–57 phút | Xem xét Product Backlog | Product Owner tổng hợp, làm rõ và sắp xếp ưu tiên sơ bộ | Xác định các hạng mục cần tiếp tục phân tích. |
| 57–60 phút | Tổng kết | Scrum Master nhắc lại kết quả và bước tiếp theo | Thống nhất đầu ra của Review, không hứa thực hiện mọi Feedback. |

Tổng thời lượng: 60 phút.

## 2.3. Vai trò trong Sprint Review

- Product Owner (PO): Trình bày mục tiêu sản phẩm, làm rõ giá trị của phản hồi và quyết định thứ tự ưu tiên Product Backlog.

- Scrum Master (SM): Điều phối cuộc họp, bảo đảm trao đổi hai chiều và giúp nhóm tuân thủ mục tiêu Review.

- Developers: Trình bày Increment, cung cấp bằng chứng kiểm thử, giải thích các giới hạn và trả lời câu hỏi.

- Các bên liên quan: Đưa ra phản hồi dựa trên nhu cầu thực tế, trải nghiệm sản phẩm và mục tiêu nghiệp vụ.

Sprint Review là sự kiện cộng tác giữa Scrum Team và các bên liên quan, không phải buổi báo cáo một chiều.

## 2.4. Các câu hỏi mở trong Review

- Nhân viên CSKH gặp khó khăn gì khi tiếp nhận hội thoại từ AI?

- Thông tin trạng thái đơn hàng hiện tại đã đủ để nhân viên xử lý khiếu nại chưa?

- Lịch sử hội thoại cần hiển thị những thông tin nào để tránh việc khách hàng phải trình bày lại?

- Việc chuyển hội thoại trong vòng 2 phút có đáp ứng nhu cầu thực tế không?

- Những tình huống nào khiến AI phân loại sai khiếu nại?

- Việc thiếu lịch sử đa kênh ảnh hưởng như thế nào đến trải nghiệm khách hàng?

- Phản hồi nào có giá trị cao nhất đối với mục tiêu sản phẩm tiếp theo?

# 3. Feedback Log F-01 đến F-05

Feedback Log giúp phân biệt giữa ý kiến của bên liên quan, bằng chứng, thông tin cần làm rõ và quyết định của Product Owner.

| Mã | Feedback | Nguồn | Bằng chứng hiện có | Điểm cần làm rõ | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Tự động hóa 90% | Bên liên quan nghiệp vụ hoặc người đề xuất mục tiêu tự động hóa | Chưa có số liệu về tỷ lệ tự động hóa hiện tại. SC-61 có 80/80 kiểm thử đạt nhưng không chứng minh tỷ lệ tự động hóa đạt 90%. | 90% được tính trên tổng số hội thoại nào? Trong khoảng thời gian nào? Trường hợp AI chuyển cho nhân viên có được tính không? | Yêu cầu định nghĩa chỉ số, thu thập dữ liệu thực tế và đánh giá tính khả thi trước khi đưa ra quyết định. |
| F-02 | Chuyển hội thoại sớm | Nhân viên CSKH | Sprint Goal yêu cầu chuyển hội thoại AI không xử lý trong 2 phút; chưa có dữ liệu thời gian chuyển thực tế. | Thời điểm bắt đầu tính 2 phút là khi nào? Trường hợp nào cần chuyển sớm hơn? | Làm rõ tiêu chí đo thời gian và bổ sung kịch bản kiểm thử phù hợp. |
| F-03 | Còn hiển thị số điện thoại | Nhân viên CSKH hoặc bên liên quan phụ trách quyền riêng tư | SC-64 đang chờ kiểm tra che số điện thoại. | Số điện thoại xuất hiện ở màn hình hoặc tình huống nào? Những vai trò nào được phép xem đầy đủ? | Ưu tiên kiểm tra quyền riêng tư, xác minh cách che số điện thoại và chỉ xác nhận Done khi đạt DoD. |
| F-04 | Thiếu lịch sử hội thoại đa kênh | Nhân viên CSKH | Bối cảnh Sprint 14 ghi nhận thiếu lịch sử đa kênh; chưa có danh sách kênh và trường dữ liệu cụ thể. | Cần lịch sử từ những kênh nào? Cần hiển thị thời gian, nội dung, trạng thái hay thông tin đơn hàng? | Thu thập tình huống sử dụng thực tế, xác định phạm vi tối thiểu và đưa nhu cầu phù hợp vào Product Backlog. |
| F-05 | P95 lệch | Bên liên quan về hiệu năng hoặc nhóm theo dõi vận hành | Chưa có giá trị P95, số mẫu, khoảng thời gian đo hoặc ngưỡng mục tiêu. | P95 của chỉ số nào: thời gian chuyển hội thoại, tải lịch sử hay phản hồi hệ thống? Ngưỡng mong muốn là bao nhiêu? | Xác định chỉ số, ngưỡng mục tiêu, điều kiện đo và thu thập dữ liệu để đánh giá. |

Nguyên tắc xử lý Feedback:

- Ghi nhận đầy đủ, không loại bỏ ý kiến chỉ vì chưa có giải pháp ngay.

- Không xem Feedback là cam kết thực hiện.

- Product Owner làm rõ giá trị, đánh giá mức độ ưu tiên và quyết định cập nhật Product Backlog.

- Với phản hồi thiếu dữ liệu, cần bổ sung bằng chứng trước khi đưa ra kết luận.

- Các vấn đề về quyền riêng tư và lỗi nghiêm trọng phải được xử lý theo DoD và quy trình quản lý rủi ro của nhóm.

# 4. Thiết kế Sprint Retrospective – 60 phút

## 4.1. Mục tiêu

Sprint Retrospective tập trung đánh giá cách làm việc của Scrum Team trong Sprint 14 để xác định những thay đổi giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng phối hợp trong Sprint 15.

Khác với Sprint Review, Retro không tập trung đánh giá tính năng sản phẩm hay quyết định ưu tiên yêu cầu. Retro tập trung vào con người, sự tương tác, quy trình và công cụ.

Quy định: Không mời quản lý vận hành tham gia Retrospective. Scrum Team cần có không gian an toàn để trao đổi thẳng thắn về những khó khăn trong công việc.

## 4.2. Luồng Retrospective theo Data – Insight – Action – Follow-up

| Giai đoạn | Thời gian | Hoạt động | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 0–10 phút | Thu thập dữ liệu về quy trình làm việc: đổi quy tắc qua tin nhắn, staging vào Ngày 4, Integration Test vào Ngày 8, điểm an toàn 2,8/5. | Có dữ liệu chung để thảo luận. |
| Insight | 10–25 phút | Phân tích nguyên nhân, xác định mối liên hệ giữa cách làm việc và vấn đề phát sinh. | Thống nhất một số nhận định có bằng chứng. |
| Action | 25–45 phút | Đề xuất giải pháp, lựa chọn tối đa 2 Action Item, xác định nhóm chịu trách nhiệm theo dõi và cách đo kết quả. | Có tối đa 2 hành động cụ thể. |
| Follow-up | 45–55 phút | Xác định thời điểm kiểm tra, bằng chứng cần thu thập và cách đánh giá hiệu quả. | Có kế hoạch theo dõi hành động. |
| Kết thúc | 55–60 phút | Tổng kết quyết định, kiểm tra mức độ đồng thuận và mức độ an toàn khi trao đổi. | Nhóm thống nhất cách thực hiện trong Sprint 15. |

Tổng thời lượng: 60 phút.

## 4.3. Data – Dữ liệu quan sát

Scrum Team sử dụng các dữ liệu đã có:

- Quy tắc làm việc được thay đổi qua tin nhắn.

- Staging được thực hiện vào Ngày 4.

- Integration Test diễn ra vào Ngày 8.

- Điểm an toàn của nhóm là 2,8/5.

- Sprint Review cũ gọi các hạng mục chưa đạt là Done.

- Retro cũ có hiện tượng đổ lỗi, PO tự chọn giải pháp và Action Item chưa rõ ràng.

## 4.4. Insight – Phân tích nguyên nhân

| Dữ liệu | Insight | Tác động có thể xảy ra |
| --- | --- | --- |
| Thay đổi quy tắc qua tin nhắn | Quyết định chưa được ghi nhận tập trung và có thể không đến được tất cả thành viên. | Các thành viên hiểu yêu cầu khác nhau, dẫn đến làm sai hoặc phải sửa lại. |
| Staging Ngày 4, Integration Test Ngày 8 | Tích hợp và kiểm tra chưa được thực hiện đủ sớm để phát hiện vấn đề. | Lỗi liên quan giữa các phần việc có thể được phát hiện muộn. |
| Điểm an toàn 2,8/5 | Thành viên có thể chưa cảm thấy thoải mái khi nêu vấn đề hoặc thừa nhận sai sót. | Rủi ro bị che giấu, ít phản hồi trung thực và khó cải tiến. |
| PO tự chọn giải pháp | Nhóm chưa tận dụng đầy đủ kiến thức và quyền chủ động của các thành viên. | Giảm trách nhiệm chung và hạn chế khả năng tìm giải pháp tốt hơn. |

## 4.5. Cách xử lý đổ lỗi

Scrum Master cần thiết lập các nguyên tắc:

- Tập trung vào sự kiện, dữ liệu và quy trình, không công kích cá nhân.

- Thay câu hỏi “Ai làm sai?” bằng “Điều gì trong cách làm việc khiến vấn đề này xảy ra?”.

- Cho phép thành viên đóng góp ý kiến ẩn danh nếu họ chưa cảm thấy an toàn.

- Mọi người đều có cơ hội phát biểu; không để một cá nhân chi phối cuộc thảo luận.

- Khi có ý kiến khác nhau, nhóm kiểm tra bằng chứng thay vì tranh luận dựa trên chức vụ.

- Chỉ chọn những hành động mà nhóm có thể thực hiện và kiểm tra hiệu quả trong Sprint 15.

Ví dụ:

Cách hỏi gây đổ lỗi: “Tại sao người phụ trách lại để đến Ngày 8 mới kiểm thử?”

Cách hỏi hướng đến cải tiến: “Điều gì khiến Integration Test chỉ bắt đầu vào Ngày 8, và nhóm có thể thay đổi cách phối hợp như thế nào để phát hiện lỗi sớm hơn?”

# 5. Rà soát và xây dựng Action Item

| Vấn đề của Action cũ | Vì sao chưa tốt? | Cách cải thiện |
| --- | --- | --- |
| Nội dung mơ hồ | Không xác định được phải làm gì hoặc khi nào hoàn thành. | Viết hành động cụ thể, có thời điểm và tiêu chí đo. |
| Gắn trách nhiệm theo hướng đổ lỗi cá nhân | Dễ làm giảm sự an toàn và không giải quyết nguyên nhân hệ thống. | Xác định nhóm chịu trách nhiệm theo dõi và cùng thực hiện cải tiến. |
| Không có bằng chứng xác nhận | Không thể biết hành động đã tạo ra thay đổi hay chưa. | Quy định rõ dữ liệu hoặc tài liệu dùng để kiểm tra. |
| Không có thời điểm Follow-up | Action có thể bị quên sau Retro. | Kiểm tra tiến độ trong Sprint 15 và đánh giá tại Retro tiếp theo. |

## 5.2. Hai Action Item được chọn cho Sprint 15

### Action Item 1: Minh bạch hóa thay đổi quy tắc làm việc

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên | Tập trung hóa việc ghi nhận thay đổi quy tắc |
| Vấn đề | Quy tắc được thay đổi qua tin nhắn, gây nguy cơ hiểu sai hoặc bỏ sót thông tin. |
| Hành động | Nhóm thống nhất một nơi ghi nhận các thay đổi về quy tắc làm việc; mọi thay đổi phải có nội dung, thời điểm và người xác nhận. |
| Nhóm theo dõi | Toàn bộ Scrum Team; Scrum Master theo dõi việc tuân thủ. |
| Thời điểm | Bắt đầu từ ngày đầu Sprint 15; kiểm tra giữa Sprint và cuối Sprint. |
| Bằng chứng | Danh sách thay đổi được ghi nhận tập trung, có thời điểm và xác nhận liên quan. |
| Tiêu chí đo | 100% thay đổi quy tắc được thống nhất trong Sprint 15 có bản ghi tại nơi quy định. |
| Follow-up | Scrum Team kiểm tra kết quả trong Sprint Retrospective tiếp theo. |

### Action Item 2: Phát hiện lỗi tích hợp sớm hơn

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên | Thực hiện kiểm tra tích hợp sớm và liên tục |
| Vấn đề | Integration Test diễn ra vào Ngày 8, làm giảm thời gian xử lý lỗi trước khi kết thúc Sprint. |
| Hành động | Nhóm thống nhất thực hiện kiểm tra tích hợp ngay khi các phần việc liên quan sẵn sàng, thay vì chờ đến gần cuối Sprint. |
| Nhóm theo dõi | Developers phối hợp; Scrum Master theo dõi tiến độ cải tiến. |
| Thời điểm | Bắt đầu từ Sprint 15; rà soát giữa Sprint và cuối Sprint. |
| Bằng chứng | Nhật ký kiểm tra tích hợp, thời điểm chạy kiểm thử và danh sách lỗi được phát hiện. |
| Tiêu chí đo | Lần kiểm tra tích hợp đầu tiên diễn ra trước Ngày 8; các lỗi được ghi nhận và có kế hoạch xử lý rõ ràng. |
| Follow-up | Đánh giá thời điểm phát hiện lỗi và khả năng giảm lỗi tồn đọng tại Retro tiếp theo. |

# 6. So sánh Start-Stop-Continue và 4Ls

## 6.1. Bảng so sánh

| Tiêu chí | Start-Stop-Continue | 4Ls |
| --- | --- | --- |
| Ý nghĩa | Xác định việc cần bắt đầu, dừng lại và tiếp tục. | Xem xét điều nhóm thích, học được, thiếu và mong muốn. |
| Trọng tâm | Hành động cải tiến trong tương lai. | Trải nghiệm, bài học và nhu cầu của thành viên. |
| Mức độ tìm nguyên nhân | Có thể hạn chế nếu nhóm chỉ liệt kê hành động. | Có thể giúp tìm hiểu sâu hơn về trải nghiệm và nguyên nhân. |
| Tính an toàn | Tốt nếu tập trung vào quy trình; dễ gây đổ lỗi nếu nêu tên cá nhân. | Có thể tạo không gian chia sẻ đa chiều; vẫn cần quy tắc chống đổ lỗi. |
| Khả năng tạo hành động | Trực tiếp, dễ chuyển thành Action Item. | Cần thêm bước tổng hợp và chuyển nhận định thành hành động. |
| Thời lượng | Phù hợp với Retro ngắn hoặc nhóm cần quyết định nhanh. | Phù hợp khi muốn tìm hiểu trải nghiệm và bài học của nhóm. |
| Người ít nói | Có thể tham gia bằng cách viết ý kiến trước khi thảo luận. | Có thể tham gia bằng cách viết riêng từng nhóm 4Ls trước khi chia sẻ. |
| Hạn chế | Dễ đưa ra giải pháp quá sớm, thiếu phân tích nguyên nhân. | Có thể mất thời gian tổng hợp, nhiều ý kiến nhưng ít hành động cụ thể. |

## 6.2. Phương án 1: Start-Stop-Continue

Nhóm trả lời ba câu hỏi:

- Start: Chúng ta nên bắt đầu làm gì?

- Stop: Chúng ta nên dừng điều gì?

- Continue: Chúng ta nên tiếp tục điều gì?

Ví dụ cho ShopCare AI:

| Nhóm | Nội dung |
| --- | --- |
| Start | Ghi nhận tập trung các thay đổi quy tắc và kiểm tra tích hợp sớm. |
| Stop | Dừng việc coi tin nhắn riêng là nơi duy nhất ghi nhận quyết định chung. |
| Continue | Tiếp tục sử dụng bằng chứng kiểm thử để đánh giá trạng thái Increment. |

Ưu điểm: Nhanh, dễ hiểu, dễ xác định hành động.

Hạn chế: Có nguy cơ chuyển sang giải pháp ngay mà chưa hiểu vì sao vấn đề xảy ra.

## 6.3. Phương án 2: 4Ls

4Ls gồm:

- Liked: Điều nhóm thích.

- Learned: Điều nhóm học được.

- Lacked: Điều nhóm còn thiếu.

- Longed for: Điều nhóm mong muốn có.

Ví dụ cho ShopCare AI:

| Nhóm | Nội dung |
| --- | --- |
| Liked | Có dữ liệu kiểm thử cụ thể để đánh giá kết quả. |
| Learned | Tích hợp và kiểm thử muộn có thể khiến nhóm ít thời gian xử lý vấn đề. |
| Lacked | Thiếu nơi ghi nhận tập trung các thay đổi quy tắc và chưa có đủ dữ liệu về mức độ an toàn. |
| Longed for | Muốn có môi trường trao đổi an toàn, nơi thành viên có thể nêu vấn đề mà không bị quy trách nhiệm cá nhân. |

Ưu điểm: Khuyến khích thành viên chia sẻ trải nghiệm, nhận diện bài học và nhu cầu chưa được đáp ứng.

Hạn chế: Nếu không có bước tổng hợp, nhóm có thể thu thập nhiều ý kiến nhưng không chọn được hành động cụ thể.

## 6.4. Lựa chọn kỹ thuật phù hợp

Đề xuất chọn 4Ls cho Sprint 15, sau đó sử dụng một bước tổng hợp hành động theo Start-Stop-Continue.

Lý do:

- Điểm an toàn hiện tại chỉ đạt 2,8/5, nên nhóm cần tạo điều kiện để thành viên chia sẻ trải nghiệm và vấn đề một cách an toàn.

- Retro trước đó có hiện tượng đổ lỗi và PO tự chọn giải pháp, vì vậy nhóm cần hiểu trải nghiệm của các thành viên trước khi quyết định hành động.

- 4Ls hỗ trợ nhận diện những điều nhóm đã học được và còn thiếu, trong khi Start-Stop-Continue giúp chuyển kết quả thành hành động cụ thể.

- Do thời lượng chỉ có 60 phút, nhóm cần giới hạn số chủ đề thảo luận và chỉ chọn tối đa hai Action Item.

## 7.2. Phân biệt hai luồng cải tiến

| Nội dung | Sprint Review | Sprint Retrospective |
| --- | --- | --- |
| Đối tượng kiểm tra | Increment và giá trị sản phẩm | Cách làm việc của Scrum Team |
| Bằng chứng | Kiểm thử, trạng thái Done, phản hồi người dùng, dữ liệu sản phẩm | Thời điểm tích hợp, cách ghi nhận quyết định, dữ liệu phối hợp và mức độ an toàn |
| Đầu ra | Feedback Log và thông tin để Product Owner cập nhật Product Backlog | Tối đa hai Action Item cải tiến cách làm việc |
| Người chịu trách nhiệm chính | Product Owner đối với việc quản lý Product Backlog; Scrum Team cùng tham gia Review | Scrum Team cùng chịu trách nhiệm cải tiến, Scrum Master hỗ trợ điều phối |
| Thời điểm kiểm tra lại | Khi xem xét Product Backlog và Increment tiếp theo | Trong Sprint 15 và tại Retrospective tiếp theo |

# 8. Truy vết một Feedback và một Action Item

| Bước | Nội dung |
| --- | --- |
| 1. Review | Nhân viên CSKH phản ánh thiếu lịch sử hội thoại đa kênh. |
| 2. Bằng chứng | Bối cảnh Sprint 14 ghi nhận vấn đề thiếu lịch sử đa kênh, nhưng chưa có danh sách kênh và trường dữ liệu cần hiển thị. |
| 3. Làm rõ | Product Owner và các bên liên quan xác định kênh cần hỗ trợ, thông tin cần hiển thị và tình huống sử dụng quan trọng. |
| 4. Product Backlog | PO tạo hoặc cập nhật PBI mô tả nhu cầu lịch sử đa kênh, tiêu chí chấp nhận và giá trị nghiệp vụ. |
| 5. Lập kế hoạch Sprint 15 | Scrum Team thảo luận mức độ ưu tiên, năng lực và tính khả thi trước khi chọn PBI vào Sprint Backlog. |
| 6. Kiểm tra kết quả | Nhóm kiểm tra các tình huống sử dụng đã thống nhất, đối chiếu tiêu chí chấp nhận và DoD. |
| 7. Inspect and Adapt | Thu thập phản hồi mới và tiếp tục điều chỉnh Product Backlog khi cần. |

Tiêu chí đo: Tỷ lệ các tình huống sử dụng lịch sử đa kênh đã thống nhất được kiểm thử thành công; kết quả cần đáp ứng các tiêu chí chấp nhận và DoD liên quan.

Không thể khẳng định F-04 chắc chắn được hoàn thành trong Sprint 15 nếu chưa có quyết định ưu tiên, phạm vi và đánh giá năng lực của nhóm.

## 8.2. Truy vết Action Item 2 – Kiểm tra tích hợp sớm

| Bước | Nội dung |
| --- | --- |
| 1. Data | Dữ liệu Sprint 14 cho thấy Integration Test diễn ra vào Ngày 8. |
| 2. Insight | Nhóm nhận thấy kiểm tra tích hợp muộn có thể làm giảm thời gian xử lý lỗi trước khi kết thúc Sprint. |
| 3. Action | Nhóm thống nhất kiểm tra tích hợp ngay khi các phần việc liên quan sẵn sàng. |
| 4. Thực hiện | Developers phối hợp kiểm tra tích hợp trong Sprint 15 và ghi lại thời điểm kiểm tra. |
| 5. Thu thập bằng chứng | Nhật ký kiểm thử, thời điểm phát hiện lỗi và tình trạng xử lý lỗi. |
| 6. Follow-up | Tại Sprint Retrospective tiếp theo, nhóm so sánh thời điểm kiểm tra tích hợp và xem xét hiệu quả của hành động. |

Quyền thực hiện: Scrum Team cùng chịu trách nhiệm cải tiến cách làm việc. Developers tổ chức công việc kỹ thuật; Scrum Master hỗ trợ tháo gỡ trở ngại và theo dõi việc thực hiện Action Item.

Tiêu chí đo:

- Lần kiểm tra tích hợp đầu tiên diễn ra trước Ngày 8.

- Có bằng chứng về thời điểm kiểm tra và các lỗi được phát hiện.

- Nhóm đánh giá liệu việc kiểm tra sớm có giúp phát hiện và xử lý vấn đề sớm hơn hay không.

Nếu lần kiểm tra đầu tiên diễn ra trước Ngày 8 nhưng các lỗi vẫn được phát hiện muộn, nhóm cần tiếp tục phân tích. Không nên đánh giá thành công chỉ dựa vào thời điểm chạy kiểm thử.

# 9. Xử lý dữ liệu thiếu và cam kết sớm

| Vấn đề | Dữ liệu cần bổ sung | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| F-01: Tự động hóa 90% | Định nghĩa tỷ lệ, số lượng hội thoại và khoảng thời gian đo | Làm rõ chỉ số trước khi đánh giá khả năng đạt mục tiêu. |
| F-02: Chuyển sớm | Thời điểm bắt đầu tính thời gian và ngưỡng yêu cầu | Xác định cách đo thời gian chuyển hội thoại. |
| F-03: Còn SĐT | Vị trí hiển thị, quyền truy cập và kết quả kiểm tra che số điện thoại | Ưu tiên xác minh quyền riêng tư trước khi công nhận Done. |
| F-04: Thiếu lịch sử | Danh sách kênh, thông tin cần hiển thị và tình huống sử dụng | Làm rõ nhu cầu trước khi xây dựng PBI. |
| F-05: P95 lệch | Chỉ số đo, ngưỡng mục tiêu, số mẫu và khoảng thời gian | Xác định dữ liệu cần thu thập để đánh giá hiệu năng. |